國立體育大學 《校務行政系統開發》 標準作業流程

編號：IS-C-15-02-01

| 承辦單位 | 資訊中心資訊服務組 | 承辦人(分機) | 1425 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務項目 | 校務行政系統規劃、開發、諮詢等相關業務 |
| 法令依據 | 無 |
| 表單文件 | 文件 | 下載網址：校務行政資訊系統需求申請書 |
|  | 使用者 | 各行政單位 |
| 作業步驟 | 作業程序 | 作業期限 | 權責單位 |
|  | 1. 請先向資訊中心諮詢，瞭解資訊中心能力。 | 提出諮詢1週內 | 資訊服務組 |
|  | 2. 請使用單位先規劃系統開發需求規格書及彙整相關資料，並提送行政程序認定。 | 依各單位行政程序及時程而定 | 各行政單位 |
|  | 3. 功能需求及系統架構規劃確定。 | 行政程序認定後，2週內 | 資訊服務組 |
|  | 4. 資訊中心系統分析、程式撰寫。 | 依程式複雜度而定 | 資訊服務組 |
|  | 5. 系統功能實測。 | 1個月內 | 各行政單位 |
|  | 6. 驗收 | 1週內 | 各行政單位 |
| 注意事項 | 僅協助行政單位開發系統。 因本校校務行政系統為委外開發，當資訊服務組人力足以負擔開發任務時，則由資訊服務組自行開發。若人力不足以負擔時，則委外辦理。委外開發請各單位自行辦理採購作業，資訊服務組配合相關諮詢等工作。 相關表件可於資訊中心網頁下載。 |

流程圖