國立體育大學九十九學年度第一學期第一次

資訊發展暨安全委員會記錄
1、 時間：99年12月14日(星期二)下午二點
2、 地點：行政教學大樓515會議室
3、 主席：黃副校長永旺  


紀錄：林如貞
4、 出席人員：如簽到表
5、 主席致詞：
6、 報告事項：
(一)資訊服務組
系統開發與管理
(1)100年度微軟CA及SPSS採購已開始。另微軟Windows7 及Office 2010版已製作光碟，可供全校教職員生安裝使用。
(2)人事差勤系統及會計請購系統應人事室及會計室要求僅供校內使用。
(3)人事差勤系統保固期結束，待廠商維修完成保固期內所提需求，移交相關文件於資訊中心進行後續維護。
(4)體大入口網上線運作發現許多問題，以積極與開發廠商惟勤電訊確認所有功能皆能正常使用，惟勤電訊保固期至100年3月18日。
(5)群組寄信系統已開發完成並上線使用。
(6)活動報名系統已開發完成並上線使用。
(7)停車證管理系統已開發完成並上線使用。
資訊系統維護99/06/02 ~ 99/12/14統計如下：
	系統
	次數
	說明

	教務行政系統
	73
	因應改名國立體育大學，相關證明文件修正

	教師資訊系統
	3
	

	秘書行政系統
	3
	

	秘書系統
	2
	

	教學意見反應系統
	1
	

	註冊繳費系統
	16
	

	資料庫欄位
	13
	

	英文姓名輸入系統
	1
	

	教學大綱查詢系統
	2
	

	減免系統
	1
	

	兵役系統
	2
	

	導生分配系統
	1
	

	AD操作子系統
	1
	

	ACCESS資料庫
	1
	

	UCAN平台
	2
	

	合計：
	122
	


(二)網路系統組
1.通過ISO27001資訊安全認證
(1)本中心於去年開始執行資訊安全政策與程序，並於今年九月份請第三方認證公司-法國貝爾認證機構至本中心實施二次資訊安全業務稽核。
(2)中心於十一月份通過，並於十二月份取得ISO27001資訊安全認證。
2.資訊安全報告-業務流程衝擊分析
(1)依據「IS-B-12業務永續運作管理程序書」5.2.2.1資訊發展暨安全委員會針對本中心所提供之服務，就其業務流程之重要性，依衝擊程度、相關資訊資產之風險、復原時間目標（Recovery Time Objective, RTO）與復原時點目標（Recovery Point Objective, RPO）進行綜合分析，給予「高」、「中」或「低」之分級，並由資訊安全小組填寫於「業務流程衝擊分析表」。
(2)本中心因維運經費不足，無法針對全校網路設備與光纖線路提供完善保固維護，需針對資訊安全主要業務流程之衝擊分析做一完整評估，避免網路故障，導致業務中斷時間過長，超過預期。
(3)請參閱附件：「IS-D-12-01業務流程衝擊分析表」
7、 提案討論：
提案一：人事與教務系統教師資料整合，提請討論。
說明：
1.目前流程
教務處
(1)教務處請新進教師、教練（含專兼任）填新進教師資料表
(2)新進教師、教練將新進教師資料表送教務處
(3)教務處使用教務系統教教師資料鍵入

人事室

(1)人事室請新進教師（專任）填新進教師資料表
(2)新進教師（專任）將新進教師資料表送人事室
(3)人事室使用人事系統將資料鍵入

2.現有問題
(1)目前兼任教師、教練資料只有教務處會建立，人事系統無相關資料
(2)新進教師、教練需分別填寫兩份資料
(3)資料庫中，有兩個資料表格分別儲存兩份資料，若資料有更動，另一份表格不會跟著變更

3.擬改變流程如下
(1)所有新進教師、教練只填寫一份教師資料表
(2)將資料表送教務處，教務處於表中(紙本)填入人事系統中欠缺的欄位，如教師編號、教師系所等資訊
(3)人事室透過人事系統將資料鍵入資料庫中
(4)透過資料庫自動觸發程序，將人事資料庫的內容同步新增至教務系統資料庫
(5)完成之後，第一階段只要兩個資料庫中教師資料有任何變動，透過自動觸發程序即可同步更新
(6)未來舊系統改寫為新系統的期間，同時做第二階段資料庫合併整合兩個系統資料。

4.請參閱附件：「人事教務資料表格對應」。
決議：
1.以人事差勤資料表為主整合校務系統教師資料成單一人事資料表，日後新進兼任教師、教練由人事室負責資料輸入。
2.舊有人事資料若有需回溯或補充，由各系所負責。

3.人事資料整合後必須不影響P2K人事資料系統、人事差勤系統及校務系統之運作。
提案二：學務及教務系統學生資料整合，提請討論。
說明：
1.目前流程
教務處
(1)教務處透過系統加入學生基本資料
(2)透過自動觸發程序，會自動產生學務處看到的資料表

 學務處

(1)學生可自行透過系統修改某些個人資料，如婚姻、手機等（學務處資料表）
(2)學務處可透過學生資料查詢系統，查詢學生目前資料

 2.現有問題
(1)資料只有單向，由教務處表格往學務處表格
(2)學生修改後資料，教務處無法直接查詢
(3)學務資料會多出欄位，如緊急聯絡人等

 3.擬改變流程如下
(1)於教務處資料新增學務資料多出的欄位。
(2)透過自動觸發程序將學務資料同步至教務資料。
(3)未來舊系統改寫為新系統的期間，同時做第二階段資料庫合併整合兩個系統資料。

決議：教務及學務之學生資料整合為一個完整的資料庫。
提案三：資訊中心短中程發展計畫書（99~103學年度），提請討論。
說明：
1. 依據國立體育大學資訊發展暨安全委員會設置辦法辦理。
2. 請參閱附件資訊中心短中程發展計畫書（99~103學年度）。
決議：
1.「短中程發展計畫書」請改為「中程發展計畫書」。
2. 分期程列示經費及規畫重點。
3.修正後提下學期校務發展委員會討論。 

提案四：資訊安全政策與程序書審核，編號方式修正與部份內容修改，提請討論。

說明：
1.依據「IS-A-01資訊安全政策」第五點：本政策應至少每年審查乙次，以配合相關法令、技術及業務之發展，並確保本校永續運作及提供學術網路服務之能力。

2.請參閱附件：「國立體育大學資訊安全政策修正條文對照表」、「國立體育大學資訊安全程序書修正條文對照表」
決議：照案通過。 

8、 臨時動議：無
9、 主席裁示
10、 散會：下午三時三十分整。
1

